武汉大学计算机学院 2022级中级项目实训周报

**专业班级：软工五班** **学号：2022302111379**  **姓名：杨曦**

**项目名称：just-dev 小组成员：陈秋宇 张可为 杨曦 代成曜**

**时间阶段：**第 2 周， 2024 年 7 月 7 日至 7 月 14 日

1. **本周计划和项目任务**

1、基本写完前端组件与页面

2、完成全部前端数据获取与数据绑定

3、前后端集成测试

4、集成github功能

1. **本周进度/任务完成情况**

1、已基本写完前端组件与页面, 主要写复杂表单和页面布局

2、完成全部重要的前端数据获取与数据绑定

3、针对已完成的数据获取与数据绑定已完成集成测试

4、已开始对github集成做技术储备

1. **下周的计划和项目任务**

1、完成余下的数据获取与数据绑定

2、美化调整前端组件与页面

3、迭代拓展github功能

4、对余下的数据获取功能进行集成测试

1. **存在的主要问题或特殊情况**
2. api接口较多（共55个接口），对接进度略慢
3. 前端针对错误的处理不够成熟

3、前端部分功能仍没有考虑周到

4、前端代码冗余，需要重构