武汉大学计算机学院 2022级中级项目实训周报

**专业班级：软工二班** **学号：2022302111077**  **姓名：张可为**

**项目名称：just-dev 小组成员：陈秋宇 张可为 杨曦 代成曜**

**时间阶段：**第 2 周， 2024 年 7 月 7 日至 7 月 14 日

1. **本周计划和项目任务**

1、完成API设计

2、后端实现大部分API接口

3、前后端集成测试

4、集成github功能

1. **本周进度/任务完成情况**

1、API设计已完成

2、后端完成第一次迭代，完成绝大部分API接口

3、进行多次前后端集成测试

4、github集成开发中

1. **下周的计划和项目任务**

1、完成github集成

2、继续进行集成测试和系统测试

1. **存在的主要问题或特殊情况**
2. surrealdb提供的sdk功能简陋，使得db开发进度较慢
3. surrealdb性能堪忧，对于画板功能有一定影响

3、后端代码没有充分利用tokio中间件，handler中存在重复代码，需要重构